Приложение 2 к Порядку

 разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ МО «Чажемтовское

сельское поселение»

Утверждаю

«12» февраля 2021 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Чиков

Руководитель СБП

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2020 год

Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств в 2020 году»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование ВЦП

Администрация Чажемтовского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование СБП

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | отклонение | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб(гр5-р6) | %, гр6/гр4\*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Объем расходов бюджета МО «Чажемтовское сельское поселение» на реализацию ВЦП | 0409 | 3200100000 | 244 | 1 835,611 | 1 284,27712 | 551,33388 | 70 | Невыполнение обусловлено поздним поступлением доходов от уплаты акцизов, в связи с чем не представилась возможность расходования средств в полном объеме в отчетном периоде.  |
|  | 0409 | 3200200000 | 244 | 500,0 | 78,14912 | 421,85088- | 15,6 | - |
| Итого по ВЦП |  |  |  | 2 335,611 | 1 362,42624 | 973,18476 | 58,3 | - |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2020 году | Отклонение (%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»
 | км | 43,3 | 43,3 | 0 | -  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»
 |  м 2 | не менее 500 | 0 | 500 | ремонт проводился за счет средств областного и районного бюджетов |