Приложение 2 к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ МО «Чажемтовское

сельское поселение»

Утверждаю

«27» февраля 2019 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Марьин

Руководитель СБП

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2018 год

Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств в 2018 году»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование ВЦП

Администрация Чажемтовского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование СБП

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |  |
| 1. Объем расходов бюджета МО «Чажемтовское сельское поселение» на реализацию ВЦП | 0409 | 3200100000 | 244 | 1301,80259 | 1219,90259 | 81,900 | 93,7 | Невыполнение обусловлено поздним поступлением доходов от уплаты акцизов, в связи с чем не представилась возможность расходования средств в полном объеме в отчетном периоде. |
|  | 0409 | 3200200000 | 244 | 142,95678 | 142,95678 | - | - | - |
| Итого по ВЦП |  |  |  | 1444,75937 | 1362,85937 | 81,900 | 93,7 | - |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2018 году | | Отклонение (%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» | М 2 | 1 002 041,40 | 1 002 041,40 | - | - |
| 1. Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» | М 2 | 1512,5 | 1512,5 | - | - |