УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Чажемтовского сельского поселения

от 07.03.2017 № 24

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

МО «Чажемтовское сельское поселение» на 2017 –2020 гг. и с перспективой до 2030 года»

с. Чажемто

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Чажемтовского сельского поселения

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории Чажемтовского сельского поселения

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Чажемтовского сельского поселения

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории Чажемтовского сельского поселения

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чажемтовского сельского поселения на период с 2017 -2020 гг. и с перспективой до 2030 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры МО «Чажемтовское сельское поселение», в том числе, социально-экономического и градостроительного, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Чажемтовское сельское поселение» на 2017 – 2020 гг. и с перспективой до 2030 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Чажемтовского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Чажемтовского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2030 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2017 год – 8.1 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установкой дорожных знаков, установкой светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2018 год Объем финансирования Программы составляет 20 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установкой дорожных знаков, установкой светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019 год Объем финансирования Программы составляет 20 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установкой дорожных знаков, установкой светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2020 год Объем финансирования Программы составляет 20 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установкой дорожных знаков, установкой светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2021-2025 года объем финансирования Программы составляет 40 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установкой дорожных знаков, установкой светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2026-2030 года объем финансирования Программы составляет 40 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установкой дорожных знаков, установкой светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры; 2. развитие транспорта общего пользования; 3. развитие сети дорог поселения; 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры МО «Чажемтовское сельское поселение».

МО «Чажемтовское сельское поселение» наделено статусом сельского поселения Законом Томской области от 09 сентября 2004 г. № 195-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установления границ муниципальных образований на территории Колпашевского района».

На территории Колпашевского района Чажемтовское сельское поселение располагается в южной части, на левобережье реки Обь, протянувшись полосой с северо -запада на юго-восток до южных границ Колпашевского района. Административный центр поселения - с. Чажемто находится на р. Чая которая впадает и является левым притоком реки Обь.

Поселение граничит на западе и юге с территорией Чаинского района, на востоке с Саровским сельским поселением. На севере поселение граничит с территорией Колпашевского городского поселения и межселенными землями Колпашевского района. Общая площадь составляет 951,47 км2.  На сегодняшний день численность населения Чажемтовского сельского поселения составляет 3660 человек.

На данный момент в составе поселения насчитывается 9 населённых пунктов: с. Чажемто, с. Озёрное, д. Могильный Мыс, с. Старокороткино, д. Новокороткино, д. Сугот, д. Староабрамкино, д. Новоабрамкино, д. Игнашкино.

Районный центр г. Колпашево находится на расстоянии 45 километров от с. Чажемто, до областного центра г. Томска расстояние составляет 276 километров. Связь с г. Томском и другими населенными пунктами осуществляется автотранспортом, авиатранспортом, с помощью вертолетов.

Автомобильный транспорт

Внешние связи Чажемтовского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

По территории Чажемтовского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения «Томск-Каргала-Колпашево» и «Могильный Мыс-Парабель-Каргасок».

Данные автодороги обеспечивают населенные пункты поселения связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Одной из основных проблем автодорожной сети Чажемтовского сельского поселения является то, что половина автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Чажемтовском сельском поселении отсутствуют.

## Трубопроводный транспорт

По территории Чажемтовского сельского поселения проходят участки магистрального нефтепровода Александровское – Анжеро-Судженск (нефтеперекачивающая станция «Первомайка») и магистрального газопровода Нижневартовск - Томск (диаметр 1020 мм, газокомпрессорная станция «Чажемто»).

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав МО «Чажемтовское сельское поселение» входят 9 населенных пунктов, включая административный центр с. Чажемто.

Таблица 1. Расстояния между с. Чажемто и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Чажемто, км |
| --- | --- |
| с. Озёрное | 30 |
| д. Могильный Мыс | 15 |
| д. Игнашкино | 7 |
| с. Старокороткино | 15 |
| д. Новокороткино | 10 |
| д. Сугот | 14 |
| д. Староабрамкино | 23 |
| д. Новоабрамкино | 25 |

Населенные пункты Чажемтовского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в населенных пунктах являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: село Озёрное – ул. Совхозная, ул. Трудовая, ул. Трактовая, деревня Могильный Мыс – ул. Зеленая, ул. Центральная, ул. Совхозная, деревня Игнашкино – ул. Центральная, село Чажемто – ул. Мелиоративная, ул. Ленина, ул. Сибирская, ул. Веселая, деревня Новокороткино – ул. Центральная, село Старокороткино – ул. Центральная, ул. Зеленая, деревня Сугот – ул. Центральная, ул. Набережная, деревня Староабрамкино – ул.Центральная, деревня Новоабрамкино – ул. Центральная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по региональным и межмуниципальным дорогам. В населенных пунктах по центральным улицам интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через населенные пункты: с. Чажемто, д. Игнашкино, д. Могильный Мыс, д. Сугот.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Чажемтовского сельского поселения.

| № п/п | Наименование улиц и дорог | Протяженность, км | Ширина, м | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1. Улицы и дороги с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |
| с.Чажемто |  |  |  |  |
| 1 | ул. Береговая | 0,600 | 6,0 | 7867 |
| 2 | ул.Сибирская | 0,900 | 5,9 | 9962 |
| 3 | ул.Ленина | 1,200 | 5,9 | 11926 |
| 4 | ул.Курортная | 0,843 | 6,0 | 8227 |
| 5 | ул.Ветеранов | 0,882 | 6,0 | 7945 |
| 6 | ул.Мелиоративная | 0,780 | 6,0 | 7812 |
| с.Озерное |  |  |  |  |
| 7 | ул.Трактовая | 1,309 | 6,2 | 13282 |
| 2. Улицы и дороги со смешанным покрытием (асфальтобетон/гравий) |  |  |  |  |
| с.Чажемто |  |  |  |  |
| 8 | ул.Кириченко | 0,700 | 5,7 | 7821 |
| 9 | ул.Фестивальная | 0,700 | 6,0 | 8014 |
| 10 | ул.Радостная | 0,246 | 6,0 | 2132 |
| 11 | ул.Школьная | 0,449 | 6,0 | 4050 |
| 12 | ул.Газовиков | 0,183 | 5,0 | 1229 |
| 13 | ул.Полевая | 0,886 | 5,6 | 9540 |
| 3. Улицы и дороги с гравийным покрытием |  |  |  |  |
| с.Чажемто |  |  |  |  |
| 14 | пер.Лесной | 0,100 | 5,0 | 1256 |
| 15 | ул.Молодежная | 1,500 | 5,4 | 14508 |
| 16 | ул.Лесная | 0,500 | 5,5 | 4544 |
| 17 | ул.Садовая | 0,231 | 5,5 | 2096 |
| 18 | ул.Новоселов | 0,300 | 5,6 | 3131 |
| 19 | ул.Титова | 0,361 | 6,0 | 3050 |
| 20 | ул.Веселая | 1,182 | 7,0 | 12938 |
| 21 | ул.Зеленая | 1,206 | 5,5 | 10869 |
| 22 | ул.Новая | 0,316 | 5,7 | 3066 |
| 23 | ул.Гоголевская | 0,567 | 5,8 | 5161 |
| 24 | пер.Таежный | 0,553 | 6,0 | 4857 |
| 25 | пер.Солнечный | 0,140 | 6,2 | 1566 |
| 26 | ул.Совхозная | 0,356 | 5,7 | 2872 |
| 27 | пер.Светлый | 0,296 | 5,6 | 2242 |
| 28 | ул.Спортивная | 0,490 | 6,5 | 3673 |
| 29 | ул.Дружбы | 0,621 | 6,0 | 5394 |
| 30 | ул. Пристанская | 0,584 | 6,0 | 4933 |
| 31 | пер.Тайный | 0,102 | 5,4 | 849 |
| 32 | ул.Дзержинского | 0,635 | 5,8 | 6114 |
| с.Озерное |  |  |  |  |
| 33 | ул.Томская | 0,217 | 5,7 | 1852 |
| 34 | ул.Молодежная | 0,209 | 5,8 | 1497 |
| 35 | ул.Зеленая | 0,336 | 5,2 | 2994 |
| 36 | ул.Рабочая | 0,575 | 5,4 | 4908 |
| 37 | ул.Почтовая | 0,398 | 5,8 | 3336 |
| 38 | пер.Школьный | 0,152 | 5,2 | 1158 |
| 39 | ул.Обская | 0,099 | 5.0 | 819 |
| 40 | ул.Водников | 0,104 | 5,0 | 683 |
| с.Старокороткино |  |  |  |  |
| 41 | ул.Центральная | 0,694 | 7,0 | 6967 |
| 42 | ул.Зеленая | 0,782 | 6,5 | 6828 |
| 43 | ул.Совхозная | 0,251 | 6,0 | 2823 |
| 44 | ул.Береговая | 0,249 | 6,0 | 2175 |
| д.Сугот |  |  |  |  |
| 45 | ул.Набережная | 1,216 | 6,0 | 11314 |
| 46 | ул.Центральная | 0,648 | 6,0 | 6296 |
| 47 | ул.Новая | 0,815 | 6,0 | 6221 |
| 48 | ул.Зеленая | 0,204 | 5,6 | 1518 |
| 49 | пер.Клубный | 0,157 | 5,6 | 1138 |
| д.Игнашкино |  |  |  |  |
| 50 | ул.Центральная | 0,400 | 6,0 | 4647 |
| д.Могильный Мыс |  |  |  |  |
| 51 | ул.Клубная | 0,249 | 5,4 | 2493 |
| 52 | ул.Центральная | 1,236 | 6,0 | 11709 |
| 53 | ул.Совхозная | 0,696 | 5,7 | 6865 |
| 54 | пер.Школьный | 0,305 | 6,0 | 3075 |
| 55 | ул.Молодежная | 0,468 | 6,0 | 2752 |
| 56 | ул.Береговая | 1,043 | 5,4 | 6540 |
| 57 | д.Могильный Мыс переулок между улицами Зеленая и улицей Молодежная | 0,157 | 5,5 | 1375 |
| 4. Улицы и дороги с щебневым покрытием |  |  |  |  |
| с.Чажемто |  |  |  |  |
| 58 | ул.Дорожников | 0,350 | 7,5 | 3733 |
| 59 | ул.Ягодная | 0,264 | 6,0 | 1964 |
| с.Озерное |  |  |  |  |
| 60 | ул.Трудовая | 0,333 | 6,0 | 2767 |
| 61 | ул.Луговая | 0,605 | 5,6 | 5714 |
| 62 | ул.Береговая | 1,140 | 4,5 | 45151 |
| 5. Улицы и дороги с грунтовым покрытием |  |  |  |  |
| д.Новокороткино |  |  |  |  |
| 63 | ул.Центральная | 0,269 | 6,0 | 2618 |
| 64 | ул.Береговая | 0,562 | 6,0 | 5233 |
| 65 | ул.Новая | 0,262 | 6,0 | 2214 |
| 66 | ул.Совхозная | 0,585 | 6,0 | 4856 |
| д.Староабрамкино |  |  |  |  |
| 67 | ул.Центральная | 2,034 | 6,0 | 16063 |
| д.Новоабрамкино |  |  |  |  |
| 68 | ул.Центральная | 0,450 | 6,0 | 4336 |
| 6. Улицы и дороги со смешанным покрытием (грунт/щебень) |  |  |  |  |
| с.Озерное |  |  |  |  |
| 69 | ул.Совхозная | 1,970 | 5,8 | 10822 |

В результате анализа улично-дорожной сети Чажемтовского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4,5-6 м);

- наличие грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Чажемтовского сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры представлены:

- стационарные АЗС -  3 шт.;

- стационарная АГЗС -  1 шт.;

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2016 г. составил 360 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 1300 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью 9 постов.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

- Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии с Генеральным планом Чажемтовского сельского поселения с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Чажемтовского сельского поселения предусмотрено:

- планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов местного значения Чажемтовского сельского поселения».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры Чажемтовского сельского поселения.

Таблица 3. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 42,6 | 42,6 |  |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | км | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 15,3 | 15,3 |  |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 42,6 | 42,6 |  |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 100 |  |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год) | км | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 42,6 |  |

- Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1– 1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории д. Сугот, д. Игнашкино, с. Чажемто внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 6,5 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 2275 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в СТО - 9 постов. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- СТО - мощностью 9 постов - 3 объекта.

Так как в населенных пунктах Чажемтовского сельского поселения дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов местного значения Чажемтовского сельского поселения».

6.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 5. Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Чажемтовского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установкой дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2030 | 148100,0 | 42,6 км | 148100,0 | 8100,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 | 40000,0 |  |
| 2. | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017г | 2030г | 800,0 | 143 шт. | 800,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |  |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети Чажемтовского сельского поселения на 2017 - 2030 годы, составляет 148100 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2030 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таблице 6.

Таблица 6. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Чажемтовского сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  | 2017-2030 г.г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 8100,0 29800,0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 | 40000,0 707,049850 | 148100,0 |
| 2 | Освещение | 200,0 200,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 800,0 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети Чажемтовского сельского поселения показано, что экономика поселения является привлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат уровень доходов населения выше среднего, рост объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент имеется одно предприятие, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения. В с. Чажемто находится асфальтобетонный завод.  Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таблице 7.

Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПТР Чажемтовского сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. областной бюджет | В т.ч. районный бюджет | В т.ч. местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 148100,0 | 0 | 80000,0 | 58100,0 | 10000,0 |
| 2 | Освещение | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с расширением и строительством сельскохозяйственного производства, строительством завода керамических изделий.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Чажемтовского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения удовлетворительная;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с невысокой долей ветхого жилья;

- доходы населения выше среднего по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Чажемтовского сельского поселения.

Администрация Чажемтовского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящей Программы. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляются на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2.Верификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируются на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг.