АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2025                           		№ 54

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 01.11.1994 № 68-ФЗ                      «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                         и техногенного характера» с постановлением Администрации Колпашевского района от 20.02.2025г. № 145 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Колпашевского района в 2025 году», с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а также снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2025 года на территории муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территорий муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» при организованном пропуске паводковых вод в 2025 году (далее – План) согласно приложению 1.

2. Создать противопаводковую комиссию в составе согласно приложению 2.

3. Заместителю Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности Чикову О.В. довести план до заинтересованных должностных лиц и организаций, организовать и осуществлять контроль исполнения указанных в плане мероприятий.

4. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения	   	О. Г. Даниловский

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Чажемтовского сельского поселения

от 20.03.2024 № 54

ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению безопасности населения

и территорий Колпашевского района при организованном

пропуске паводковых вод в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организовать контроль за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах, в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по подготовке и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О. В. | - постоянно в течение паводко-опасного периода |  |
|  | - Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах, находящихся в зоне ежегодного подтопления, | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О. В. | - постоянно |  |
|  | - Информирование населения о складывающейся паводковой обстановке через средства массовой информации | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О. В. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - постоянно |  |
|  | - Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Чажемтовского сельского поселения, а также объектов экономики, попадающих в зоны вероятного затопления | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О. В. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - до - 21.03.2025 |  |
|  | - Проверить наличие похозяйственных книг, составить план-схемы размещения жилых домов, мостов, улиц и проездов | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О. В. | - до - 21.03.2025 |  |
|  | - Подготовить и держать в технической готовности авто- и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О. В. | - до - 21.03.2025 |  |
|  | - Создать оперативно-хозяйственные комиссии по подготовке различного рода объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью 2025 года | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О. В. | - до - 21.03.2025 |  |
|  | - Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и выполнение аварийно-восстановительных и других неотложных работ, порядок их применения, зоны ответственности | - Начальник отдела Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О.В. | - до - 21.03.2025 |  |
|  | - Обеспечить организацию выполнения мероприятий по санитарной очистке территорий, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоёмы | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О.В. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Провести работу по информированию владельцев объектов экономики, расположенных в зонах вероятного затопления, о возможном затоплении в период весеннего половодья | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О.В. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных хозяйств различных форм собственности, из зон предполагаемого затопления, завершить вывоз кормов, создать необходимые запасы кормов | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О.В. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Провести инвентаризацию жилья, находящегося на территории ежегодно подтопляемых населённых пунктов, других населённых пунктов, с которыми нарушено автотранспортное сообщение в период половодья, составить подробные списки населения, с указанием граждан, требующих первоочередной помощи | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О.В. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О.В. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Провести мероприятия по созданию запасов продуктов питания и предметов первой необходимости в населённых пунктах, с которыми в период весеннего половодья может быть нарушено автомобильное сообщение | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О.В. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Организовать подготовку инженерных сооружений автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций к весеннему половодью (очистка коллекторов водопропускных труб, дренажей, кюветов) | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О.В. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Объектам экономики, попадающим в зоны затопления и подтопления, спланировать и организовать работу по подготовке к паводковому периоду 2025 года: - - по исключению взрывов и возгораний оборудования при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа и т.п.); - - по усилению крепления, гидроизоляции, консервации и т.д. технологического и другого оборудования на случай затопления (подтопления); - - создать запас инертных материалов для ускоренного возведения временных насыпей, дамб, водоотводных каналов при угрозе затопления; - - обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях; - - по сохранности материальных средств | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О.В. - руководители объектов экономики - (по согласованию) | - до - 01.04.2025 |  |
|  | - Организовать подвоз чистой питьевой воды в пострадавшие населённые пункты | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности - Чиков О.В. | - по отдельному графику - (по необходимости) |  |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 20.03.2024 № 54

Состав противопаводковой комиссии:

| 1. | Даниловский О. Г. | Глава Администрации Чажемтовского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Чиков О. В. | - Заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности |
| 3 | Рыбалова А. А. | Специалист 2 категории по благоустройству, строительству и землеустройству Администрации Чажемтовского сельского поселения |
| 4. | Абрамова С.В. | Специалист по связям с общественностью Администрации Чажемтовского сельского поселения |
| 5 | Белан Т. С. | Специалист по связям с общественностью Администрации Чажемтовского сельского поселения |
| 6 | Зворыгина О.Ф. | Специалист по связям с общественностью Администрации Чажемтовского сельского поселения |