АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.03.2024                           		№ 14

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»

в период половодья 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 09.02.2024. № 128 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Колпашевского района в 2024 году», с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а также снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2024 года на территории муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»:

1. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» на период весеннего половодья 2024 года согласно приложению 1.

2. Создать противопаводковую комиссию в составе согласно приложению 2.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности, расположенных на территории Чажемтовского сельского поселения:

3.1. В период интенсивного таяния снега осуществлять работу по пропуску талых вод и организовать очистку производственных и прилегающих территорий предприятий от снега, мусора.

3.2. На участках, прилегающих к производственным территориям, организовать отвод и пропуск вод по кюветам и существующим канавам.

4. Рекомендовать АО «Санаторий «Чажемто», учитывая возможность затопления территорий, разработать план мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья, находящихся на подведомственных территориях, людей.

Рекомендовать Пансионат «Источник», учитывая возможность затопления территорий, разработать план мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья, находящихся на подведомственных территориях, людей.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения	   	О. Г. Даниловский

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Чажемтовского

сельского поселения

от 01.03.2024 № 14

План

основных мероприятий по обеспечению безопасности населения

и территорий Чажемтовского сельского поселения при организованном

пропуске паводковых вод в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Создать оперативно-хозяйственные комиссии по подготовке различного рода объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью 2024 года | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. | - до - 15.03.2024 |  |
| - 2 | - Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и выполнение аварийно-восстановительных и других неотложных работ, порядок их применения, зоны ответственности | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. | - до - 15.03.2024 |  |
| - 3 | - Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Чажемтовского сельского поселения, а также объектов экономики, попадающих в зоны вероятного затопления | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - до - 11.03.2024 |  |
| - 4 | - Обеспечить организацию выполнения мероприятий по санитарной очистке территорий, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоёмы | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - до - 29.03.2024 |  |
| - 5 | - Подготовить и держать в технической готовности авто- и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - Водитель Малиновский Н. А. | - до - 15.03.2024 |  |
| - 6 | - В период паводка организовать круглосуточное дежурство в населённых пунктах, попадающих в зону подтопления | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - с - 11.04.2024 |  |
| - 7 | - Организовать подготовку инженерных сооружений автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций к весеннему половодью (очистка коллекторов водопропускных труб, дренажей, кюветов) | - Главы поселений Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - до - 29.03.2024 |  |
| - 8 | - Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах, находящихся в зоне ежегодного подтопления, а также «отрезанных» населённых пунктах | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - постоянно |  |
| - 9 | - Информирование населения о складывающейся паводковой обстановке через средства массовой информации | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. - Управляющая делами Симакина В. А. | - постоянно |  |
| - 10 | - Провести работу по информированию владельцев объектов экономики, расположенных в зонах вероятного затопления, о возможном затоплении в период весеннего половодья | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - до - 29.03.2024 |  |
| - 11 | - Организовать подвоз чистой питьевой воды в пострадавшие населённые пункты района | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - по отдельному графику - (по необходимости) |  |
| - 12 | - Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. | - Глава - Чажемтовского сельского поселения Даниловский О. Г. - специалист по благоустройству Рыбалова А. А. - специалист по связям с общественностью Белан Т. С. Абрамова С. В. Зворыгина О. Ф. | - до - 29.03.2024 |  |

Приложение 2 к распоряжению

Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 01.03.2024 № 14

Состав противопаводковой комиссии:

| 1. | Даниловский О. Г. | Глава Администрации Чажемтовского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рыбалова А. А. | Специалист 2 категирии по благоустройству, строительству и землеустройству Администрации Чажемтовского сельского поселения |
| 3. | Абрамова С.В. Белан Т. С. Зворыгина О.Ф. | Специалист по связям с общественностью Администрации Чажемтовского сельского поселения |