АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2023		№ 158

О внесении изменений в постановление Администрации Чажемтовского сельского поселения от 28.02.2022 № 34 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

на 2022-2026 годы»»

В целях совершенствования муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Чажемтовского сельского поселения от 28.02.2022 № 34 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022-2026 годы»» изменение, изложив раздел 4 в следующей редакции:

«4. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

По сельскому поселению на 2022-2026 годы

| №№ п/п | Мероприятие | Объём финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 11. | Разработка проектной –сметной документации на текущий ремонт установку станции очистки с. Чажемто, ул. Ленина, д.22/2 ст. 1 | 10 | 15 | 15 |  |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам |
| 22. | Проведение текущего ремонта установку станции очистки с. Чажемто, ул. Ленина, д.22/2 ст. 1 | 100 | 1101 | 110 | 110 | 110 | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам |
| 33. | Ремонт и реконструкция водопроводных сетей с. Чажемто, с. Озерное | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения сельского поселения не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

-увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

3. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

Глава поселения                                                                                        А.А. Иванов

Антонов А.С.

21539