АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018			№ 198

О внесении изменений в постановление Администрации Чажемтовского сельского поселения от 31.10.2017 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чажемтовского сельского поселения на 2018-2022г» В целях совершенствования правового акта ПОСТАНОВЛЯЮ: - Внести изменения в постановление Администрации Чажемтовского сельского поселения от 31.10.2017 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чажемтовского сельского поселения на 2018-2022г», а именно: Приложение 1 к муниципальной программе формирования современной городской среды на 2018 – 2022г.г. изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к муниципальной программе

формирования современной

городской среды на 2018 – 2022 г.г.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды

Чажемтовского сельского поселения на 2018 – 2022 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Сроки реализа- ции, годы | Объем и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | наименование | значение |
| I. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов | Администрация Чажемтовского сельского поселения | 2018 – 2022г. | 15000,0 | 11100,0 | 3750,0 | 75,0 | 75,0 | -Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения -дворовых территорий; -установка скамеек; -установка урн; |  |
|  |  | с.Чажемто, ул.Кириченко, д.19 с.Чажемто, ул.Кириченко, д.21 |  | 2018г | 1507,5 | 1245,0 | 255,0 | 7,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | с. Чажемто, ул.Совхозная, д.1 с.Чажемто, ул.Совхозная, д.2 с.Чажемто, ул.Совхозная, д.4 с.Озерное, ул.Совхозная, д.8 с.Озерное, ул.Совхозная, д.19 с.Озерное, ул.Совхозная, д.20 с.Озерное, ул.Совхозная, д.21 с.Озерное, ул.Луговая, д.1 с.Озерное, ул.Молодежная, д.1 с.Озерное, ул.Молодежная, д.2 с.Озерное, ул.Молодежная, д.3 |  | 2020г | 6400,0 | 4736,0 | 1600,0 | 32,0 | 32,0 |  |  |
|  |  | с.Озерное, ул.Зеленая, д.2 с.Озерное, ул.Зеленая, д.4 с.Озерное, ул.Зеленая, д.6 с.Озерное, ул.Зеленая, д.10 с.Озерное, ул.Трактовая, д.5 с.Озерное, ул.Трактовая, д.10 |  | 2021г | 2300,0 | 1702,0 | 575,0 | 11,5 | 11,5 |  |  |
|  |  | с.Чажемто, ул.Совхозная, д.5 с.Чажемто, ул.Совхозная, д.6 с.Озерное, ул.Совхозная, д.22 с.Озерное, ул.Совхозная, д.26 с.Озерное, ул.Школьная, д.2 с.Озерное, ул.Трактовая, д.3 с.Озерное, ул.Береговая, д.1 с.Озерное, ул.Водников, д.1 |  | 2022г | 4792,5 | 3417,0 | 1320,0 | 24,0 | 31,5 |  |  |
| II. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | Администрация Чажемтовского сельского поселения | 2018 – 2022г | 20000 |  |  |  |  | -Ремонт пешеходных дорожек. -Установка скамеек и урн. -Установка элементов освещения. -Установка вазонов. -Озеленение. -Устройство зон для активного и пассивного отдыха. -Устройство входной группы -Ремонт ограждения -Установка детских игровых комплексов. -Установка комплекта уличных силовых тренажеров |  |
| 2.2 |  | с.Чажемто, ул.Ленина, 22/4 с.Чажемто, ул.Ленина, 22/5 с.Чажемто, ул.Кириченко, 20 с.Озерное, ул.Трактовая, 4 |  | 2020г | 13100 | 9694 | 3275 | 65,5 | 65,5 |  |  |
| 2.3 |  | с.Старокороткино, ул.Зеленая, 16/1 д.Сугот, ул.Центральная, 11/1 д.Могильный Мыс, ул.Зеленая, 22 с.Чажемто, ул.Фестивальная, 4 |  | 2021г | 5100 | 3774 | 1275 | 25,5 | 25,5 |  |  |
| 2.4 |  | д.Игнашкино, ул.Центральная, 4/1 с.Старокороткино, ул.Центральная, 43 с.Озерное, ул.Трактовая, 4 с.Чажемто, ул.Дорожников, 25/1 с.Чажемто, ул.Веселая, 7/1 |  | 2021г | 1500 | 1110 | 405 | 7,5 | 7,5 |  |  |
| 2.5 |  | с.Чажемто, ул.Ветеранов, 17/1 |  | 2022г | 300 | 222 | 75 | 1,5 | 1,5 |  |  |

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

Глава поселения                                                                                      В.В. Марьин