АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28.02.2012 г.                          № 21

с.Чажемто

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ в 2012 году на территории Чажемтовского сельского поселения

В целях создания и поддержания благоприятных условий проживания, быта и отдыха жителей Чажемтовского сельского поселения, формирования благоприятного общественного мнения по проблемам благоустройства, а так же в целях улучшения экологической ситуации на территории Чажемтовского сельского поселения.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» на 2012 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления и на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Чажемтовского поселения по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности Д.А.Петрова.

Глава поселения                                                                      А.Ф. Медных

Д.А. Петров

21531

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Чажемтовского сельского поселения

______________________ А.Ф. Медных

28 февраля 2012 г.

ПЛАН

мероприятий по благоустройству муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» на 2012 год

Общие данные по муниципальному образованию (на 1 января 2012 года):

Общая численность населения 3660

Общая площадь муниципального образования 1166 га

Общая протяженность дорог, в том числе в твердом покрытии 50 км

Протяженность сетей наружного освещения 15 км

Протяженность тротуаров в твердом покрытии (в устроенном виде) 1 км

Площадь озелененной территории (кроме лесов) 1000 м2

Протяженность ливневых канализаций и дренажных систем 25 км

Наличие полигона твердых бытовых отходов, соответствующего санитарным и экологическим нормам с. Чажемто

| № п/п/ | Наименование мероприятия | Объем работ | Место проведения | Финансирование тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 раздел «Содержание»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зимнее содержание дорог и тротуаров | 50 км дорог, 1 км тротуаров | Населённые пункты МО «Чажемтовское сельское поселение» | 550,0 | областной бюджет | Петров Д.А. | - |
| 2 | Летнее содержание дорог и тротуаров | 50 км дорог, 1 тротуаров | Населённые пункты МО «Чажемтовское сельское поселение» | 200,0 | областной бюджет | Петров Д.А. | - |
| 3 | Содержание автобусных остановок | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Очистка ливневых канализаций и дренажных систем (в т.ч. водопропускных труб) | 25 км | Населённые пункты МО «Чажемтовское сельское поселение» | 10,0 | местный бюджет | Петров Д.А. | - |
| 5 | Очистка и благоустройство подведомственных территорий | Сбор и вывоз мусора | МО «Чажемтовское сельское поселение» | 126,188 | местный бюджет | Петров Д.А. | - |
| 6 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | - | МО «Чажемтовское сельское поселение» | 150,0 | местный бюджет | Петров Д.А. | - |
| 7 | Содержание мест захоронения | Ремонт ограждений | МО «Чажемтовское сельское поселение» | 26,0 | местный бюджет | Петров Д.А. | - |
| 8 | Обрезка и снос аварийных деревьев | 10 деревьев | Населённые пункты МО «Чажемтовское сельское поселение» | 30,0 | местный бюджет | Петров Д.А. | - |
| 9 | Содержание уличного освещения | - | МО «Чажемтовское сельское поселение» | 768,0 | местный бюджет | Петров Д.А. | - |
| 10 | Содержание памятников | Ремонт, покраска | МО «Чажемтовское сельское поселение» | 10,0 | местный бюджет | Петров Д.А. | - |
| 11 | Содержание объектов озеленения | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Содержание полигона твердых бытовых отходов | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Иные мероприятия | - | - | - | - | - | - |
| 2 раздел «Ремонт»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дорог | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Текущий ремонт дорог | Восстановление покрытий дорог | Населённые пункты МО «Чажемтовское сельское поселение» | 1484,4 | областной бюджет | Петров Д.А. | - |
| 3 | Ремонт тротуаров | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ремонт уличного освещения | Приобретение материалов | Населённые пункты МО «Чажемтовское сельское поселение» | 219,0 | местный бюджет | Петров Д.А. | - |
| 5 | Ремонт фасадов зданий | Ремонт ограждений | Населённые пункты МО «Чажемтовское сельское поселение» | 20,0 | местный бюджет | Петров Д.А. | - |
| 6 | Ремонт детских и спортивных площадок | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ремонт ливневых канализаций и дренажных систем ( в т.ч. водопропускных труб) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ремонт остановочных комплексов | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Иные мероприятия | - | - | - | - | - | - |
| 3 раздел «Строительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство дорог с твердым покрытием | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство тротуаров | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство детских и спортивных площадок | 3 площадки | Населённые пункты МО «Чажемтовское сельское поселение» | 30,0 | местный бюджет | Петров Д.А. | - |
| 5 | Установка новых остановочных комплексов | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство ливневой канализации ( в т.ч. водопропускных труб) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Иные мероприятия | - | - | - | - | - | - |

Заместитель Главы Чажемтовского сельского поселения          _________________________              ______ Д.А. Петров_______

(Подпись)				(расшифровка подписи)