АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.02.2011г                       № 23

с.Чажемто

О   мерах по   предупреждению затопления

объектов экономики и населенных пунктов

в      период     половодья               2011 года

С целью обеспечения безопасности  жизнедеятельности населения, а также снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2011 года:

1. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Чажемтовского сельского поселения на период весеннего половодья 2011 года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.  Создать противопаводковую комиссию в составе согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

4.     Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Чажемтовского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности Петрова Дмитрия Андреевича.

Глава поселения	А.Ф. Медных

Д.А. Петров

21531

Приложение 1 к распоряжению

администрации от 15.02.2011 г. №23

План мероприятий

по организованному пропуску паводковых вод

на территории Чажемтовского сельского поселения

на период весеннего половодья 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую (эвакуационную) комиссию в с. Озерное | Петров Д.А. Белан Т.С. | 01.03.2011 г. |
| 2. | Заключить с ООО СК «Север» договор о привлечении водного транспорта для выполнения противопаводковых мероприятий | Белан Т.С. | 10.03.2011 г. |
| 3. | Определить пункты размещения людей и места отгона с/х животных, эвакуированных из зон затопления | Петров Д.А. Белан Т.С. | 10.03.2011 г. |
| 4. | Создать запас ГСМ, необходимый для выполнения противопаводковых мероприятий | Петров Д.А. | 15.03.2011 г. |
| 5. | Организовать наблюдение за уровнем воды в период половодья | Белан Т.С. | В период половодья |
| 6. | Организовать дежурство в период половодья | Петров Д.А. | 01.04.2011 г. |

Приложение 2 к распоряжению

администрации от 15.02.2011 г. №23

Состав противопаводковой комиссии:

| 1. | Петров Дмитрий Андреевич | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности |
| --- | --- | --- |
| 2. | Белан Татьяна Серафимовна | Специалист по связям с общественностью Администрации Чажемтовского сельского поселения |
| 3. | Паськов Александр Александрович | Специалист по благоустройству, строительству и землепользованию Администрации Чажемтовского сельского поселения |
| 4. | Бугаев Виктор Владимирович | Заместитель директора по производству СК «Север» (по согласованию) |
| 5. | Чапкин Сергей Васильевич | Капитан - наставник СК «Север» (по согласованию) |
| 6. | Купчинин Виктор Владимирович | Тракторист СК «Север» (по согласованию) |