АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2014                                         № 44

с. Чажемто

| О благоустройстве населенных пунктов Чажемтовского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Томской области от 26.12.2008 г. № 295-ОЗ «Кодекс Томской области об административных правонарушениях», Положением о правилах благоустройства, утвержденным решением Совета Чажемтовского сельского поселения от 14.04.2006 г. № 44.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Объявить двухмесячник по благоустройству территорий сел Чажемтовского сельского поселения с 01 мая 2013 года по 01 июля 2014 года.

- Установить общий санитарный день по очистке территорий улиц населенных пунктов - пятница каждой недели.

- Утвердить план мероприятий по проведению санитарной очистки и благоустройству территорий населенных пунктов Чажемтовского сельского поселения на период двухмесячника с 01 мая 2013 года по 01 июля 2014 года (приложение).

- Рекомендовать коллективам организаций, независимо от организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, расположенным на территории Чажемтовского сельского поселения, также жителям поселения в установленные сроки принять активное участие по очистке от мусора прилегающих территорий, жилых массивов, внутридомовых территорий, усадьб.

- Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления и на официальном Интернет-сайте Чажемтовского сельского поселения.

- Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительства, землепользования, благоустройства и хозяйственной деятельности Д.А.Петрова.

Глава поселения                                                                                         В.В. Марьин

К.А. Кравченко

21531

Приложение к постановлению

Главы поселения от 17.04.2014 г. № 44

УТВЕРЖДАЮ:

Глава поселения

_____________ В.В. Марьин

«____» ___________     2014 г.

ПЛАН

мероприятий по проведению санитарной очистки и благоустройству территорий населенных пунктов Чажемтовского сельского поселения на период двухмесячника с 01.05.2014 г. по 01.07.2014 г.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация еженедельного проведения санитарного дня. | Специалисты по связям с общественностью Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству Кравченко К.А., руководители предприятий, собственники жилых домов, строений, частные предприниматели. | Пятница каждой недели, с 01.05.14 по 01.07.14 г. |
| 2. | Организация мероприятий по благоустройству территорий с привлечением населения, организаций, учебных, лечебных учреждений, частных предпринимателей, граждан владеющих домами на правах личной собственности и т.д. для проведения уборки и санитарного содержания придомовых, дворовых территорий, газонов, дорог, улиц, пешеходных дорожек, тротуаров от мусора, грязи и прочих отходов с обязательной вывозкой мусора на места временного размещения ТБО. | Руководители предприятий, собственники жилых домов и строений | До 01.06.2014 г. |
| 3. | Обустроить и закрыть водопроводные колодцы, люки на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях. | Руководителю ООО «ЭНЕРГИЯ» | До 15.05.2014 г. |
| 4. | Приведение в порядок выгребных ям, мусорных контейнеров и наружных туалетов. | Руководители предприятий, собственники жилых домов и строений. | До 01.06.2014 г. |
| 5. | Обновление малых архитектурных форм (ремонт, побелка, покраска заборов, ворот и ограждений). | Руководители предприятий, собственники жилых домов и строений. | До 01.07.2014 г. |
| 6. | Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов муниципального образования, с обязательной вывозкой мусора на места временного размещения ТБО. | Специалисты по связям с общественностью Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству Кравченко К.А., руководители предприятий, собственники жилых домов, строений, частные предприниматели, жильцы домов, находящихся в близи данных свалок. | До 01.07.2014 г. |
| 7. | Организовать сбор и вывозку мусора из лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам поселения, на места временного размещения ТБО. | Специалисты по связям с общественностью Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству Кравченко К.А., руководители предприятий. | До 01.07.2014 г. |
| 8. | Обновить аншлаги – указатели переулков и названий улиц, № домов, дорожных знаков, установить опоры дорожных знаков на въездах в населённые пункты. | Специалисты по связям с общественностью Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству Кравченко К.А. | До 01.06.2014 г. |

Составил:                                                      К.А. Кравченко