АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2011                       № 57

с.Чажемто

Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса к работе в зимний период 2011-2012 годов отраслей жилищно-коммунального хозяйства по Чажемтовскому сельскому поселению

В связи с подготовкой к отопительному сезону 2011-2012 г.г., в целях бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры,

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса к работе в зимний период 2011 - 2012 годов отраслей жилищно-коммунального хозяйства по Чажемтовскому сельскому поселению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

и.о. Главы поселения	Д.А. Петров

Приложение  к Распоряжению Администрации Чажемтовского

сельского поселения

от 01.04.2011 г. № 57

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главы поселения

Д.А. Петров

План-график мероприятий

по подготовке хозяйственного комплекса к работе в зимний период

2011-2012 годов отраслей жилищно-коммунального хозяйства

по Чажемтовскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Сумма, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обл.бюджет |  | Район. бюджет |  | Бюджет поселения | Средства предприятий |  |
| Ремонт котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и пуско-наладочные работы в газовой котельной |  | до 01.09.2011 |  | - |  | - |  | 36,5 | - | Администрация Чажемтовского СП |
| Ремонт теплотрасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрасс |  | до 01.09.2011 |  | - |  | - |  | 24,6 | - | Администрация Чажемтовского СП |
| Ремонт скважин и водонапорных башен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт станции обезжелезивания |  | до 01.09.2011 |  | - |  | - |  | 93,4 | - | Администрация Чажемтовского СП |
| Ремонт водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей |  | до 01.09.2011 |  | - |  | - |  | 154,9 | - | Администрация Чажемтовского СП |
| Ремонт электросетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| Ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  | до 01.09.2011 |  | - |  | - |  | 302,2 | - | Администрация Чажемтовского СП |
| Ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий и капитальный ремонт дорог | до 01.09.2011 |  | - |  | - |  | 1100,0 |  | - | Администрация Чажемтовского СП |

Составил  Д.А. Петров