АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.04.2011 г.                       № 63

с.Чажемто

Об    утверждении    плана мероприятий

по          подготовке        и     проведению

благоустроительных    работ в 2011 году

на территории Чажемтовского сельского

поселения

В целях создания и поддержания благоприятных условий проживания, быта и отдыха жителей Чажемтовского сельского поселения, формирования благоприятного общественного мнения по проблемам благоустройства, а так же в целях улучшения экологической ситуации на территории Чажемтовского сельского поселения.

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению благоустроительных работ на территории Чажемтовского сельского поселения на 2011 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.

Глава поселения                                                                         А.Ф.Медных

Приложение к Распоряжению администрации Чажемтовского сельского поселения

от 21.04.2011 г. № 63

УТВЕРЖДАЮ

Глава поселения

__________  А.Ф. Медных

«____» ___________ 2011 г.

План мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ в 2011 году на территории Чажемтовского сельского поселения

1.Общие сведения.

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика территории, в том числе | #### В состав территории Чажемтовского сельского поселения в соответствии с Законом Томской области от 09.09.2004 г. №195-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Колпашевского района» входят: с. Чажемто, д. Могильный Мыс, д. Игнашкино, д. Первомайка, с. Озёрное, д. Старокороткино, д. Новокороткино, д. Староабрамкино, д. Новоабрамкино, д. Сугот. Административным центром является село Чажемто. |
| 1.1 | Площадь территории всего | 1166 гектар |
| 1.1.1 | Площадь, требующая санитарного содержания | 15 км2 |
| 1.1.1.1 | Площадь, требующая постоянного содержания | 0,3 км2 |
| 1.1.1.2 | Площадь, требующая периодического содержания | 14,7 км2 |
| 2 | Ответственный за выполнение благоустроительных работ (Ф.И.О., должность, контактные телефоны) | Зам. Главы поселения - Петров Д.А. т.21-5-31, специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С. т.24-1-36, Абрамова С.В. т.96-1-36, Зворыгина О.Ф. т.95-3-36, специалист по благоустройству - Паськов А.А. т.21-7-16 |

2.Организационные мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения о проведении благоустроительных работ на территории поселения в 2011 году | До 20.04.2011 г. | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 2 | Проведение совместной работы с руководителями организаций по очистке территории поселения от несанкционированных свалок | До 07.05.2011 г. | Зам. Главы поселения -Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А., СФ ГУП ТО «Областное ДРСУ», ООО УК «ЖКХ», СК «Север». |
| 3 | Привлечение подростков для благоустроительных работ на территории поселения совместно с ОГУ «Центр занятости населения города Колпашево» | июнь - август 2011 г. | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 4 | Организация общественных работ по благоустройству поселения совместно с ОГУ «Центр занятости населения города Колпашево» | апрель - декабрь 2011 г. | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 5 | Принятие мер по принуждению недобросовестных жителей к уборке прилегающих территорий: выписывание предписаний проведение постоянного контроля по выполнению требований предписаний, составление протоколов. | Постоянно | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 6 | Проведение двухмесячника по благоустройству территорий Чажемтовского сельского поселения | 01.05.2011 г. | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 7 | Проведение смотра-конкурса «Лучшая усадьба, улица, подъезд» | 15.07.2011 г. | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |

3.Мероприятия по благоустройству на 2011 год.

3.1.План текущих мероприятий по благоустройству на 2011 год.

| №пп | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация еженедельного проведения санитарного дня. | уборка от мусора территории поселения | Пятница каждой недели, с 17.04.11 по 17.06.11 г. | 150,0 | Местный бюджет | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 2 | Принятие мер с привлечением населения, организаций, учебных, лечебных учреждений, частных предпринимателей, граждан владеющих домами на правах личной собственности и т.д. для проведения следующих работ по благоустройству. | очистка от снега и льда проезжей части дорог, перепускных дренажных труб, тротуаров, уборка и санитарное содержание придомовых, дворовых территорий, дорог, улиц, пешеходных дорожек, тротуаров от мусора, грязи и прочих отходов с обязательной вывозкой мусора на места временного размещения ТБО. | До 07.05.2011г. | 90,0 | Местный бюджет | Зам. Главы поселения -Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 3 | Принятие мер по благоустройству инженерных сооружений и коммуникаций | Обустроить и закрыть смотровые колодцы, люки на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях | До 01.05.2011г. | - | Местный бюджет | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А |
| 4 | Приведение в порядок выгребных ям, мусорных контейнеров и наружных туалетов | Привлечение населения, организаций, лечебных учреждений, ЧП, владеющих домами на правах личной собственности и т.д. для чистки выгребных ям, туалетов, мусорных контейнеров. | До 20.05.2011г. | - | - | Зам. Главы поселения -Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 5 | Обновление малых архитектурных форм | Привлечение населения, организаций, лечебных учреждений, ЧП, владеющих домами на правах личной собственности и т.д. для ремонта, побелки, покраски заборов, ворот и ограждений | До 25.05.2011г. | - | - | Зам. Главы поселения -Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 6 | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения | Ликвидация всех несанкционированных свалок в черте населенных пунктов муниципального образования, с обязательной вывозкой мусора на места временного размещения ТБО. | До 30.05.2011г. | 428,0 | Местный бюджет | Зам. Главы поселения -Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 7 | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок из лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам поселения. | Организовать сбор и вывозку мусора из лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам поселения, на места временного размещения ТБО | До 15.06.2011г. | 48,0 | Местный бюджет | Зам. Главы поселения -Петров Д.А., специалисты по связям с общественностью - Белан Т.С., Абрамова С.В., Зворыгина О.Ф., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |

3.2. План дополнительных мероприятий по благоустройству.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт моста через реку Ягодная, в с. Старокороткино | Разборка моста, сборка моста. | До 01.07.2011г. | 23,0 | Местный бюджет | Специалист по связям с общественностью - Зворыгина О.Ф. |
| 2 | Ремонт памятника «Победы» в д. Сугот | Укладка тротуарной плитки | До 01.09.2011г. | 22,0 | Местный бюджет | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалист по связям с общественностью - Зворыгина О.Ф. |
| 3 | Ремонт памятника «Победы» в д. Старокороткино | Укладка тротуарной плитки | До 01.09.2011г. | 28,0 | Местный бюджет | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалист по связям с общественностью - Зворыгина О.Ф. |
| 4 | Благоустроительные работы в сквере «Памяти и Славы» в с. Чажемто | - фонтан; - клумбы; - МАФ. | До 01.06.2011 г. | 10,0 | Местный бюджет | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 5 | Установка контейнеров под ТБО | Установка 14 контейнеров под ТБО в с. Чажемто | До 31.08.2011 г. | 40,0 | Местный бюджет | Зам. Главы поселения - Петров Д.А., специалист по благоустройству - Паськов А.А. |
| 6 | Ремонт детской площадки в д. Могильный Мыс | - ремонт ограждения; -ремонт скамеек; - покраска; | До 01.08.2011 г. | 2,0 | Местный бюджет | Специалист по связям с общественностью - Абрамова С.В. |
| 7 | Ремонт ограждения кладбища в д. Могильный Мыс | Ремонт ограждения | До 01.08.2011 г. | 3,0 | Местный бюджет | Специалист по связям с общественностью - Абрамова С.В. |